Администрация Варнавинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| От 04.03.2016 г. | № 124 |
| --- | --- |
| Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Варнавинского муниципального района в 2016 году |

В соответствии с  Федеральным  законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Нижегородской области от 04 января 1996 года № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера»,распоряжением Правительства Нижегородской области от 18 февраля 2016 года № 152-р « Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Нижегородской области в 2016 году»,  в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Варнавинского муниципального района, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки, администрация Варнавинского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить  план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных  с прохождением весеннего половодья   на территории Варнавинского муниципального района в 2016 году  (Приложение 1).

2.Утвердить состав оперативного штаба по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, контролю  за паводковой обстановкой, предупреждению и ликвидации последствий паводка (Приложение 2).

3.Утвердить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ (Приложение 3).

4.Руководителям организаций, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, провести проверку укомплектованности и готовности  в соответствии с  расчетом сил и средств. Под личную ответственность обеспечить готовность сил и средств  к своевременному реагированию.

5.Рекомендовать  главам администраций сельсоветов и  р.п. Варнавино,  руководителям организаций и учреждений района,  независимо от их организационно-правовой  формы собственности,  в рамках своих полномочий:

разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий, организовать их выполнение;

уточнить зоны возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой и паводковой обстановки на территориях;

обеспечить надежное доведение информации до населения, попадающего в зону возможного   подтопления;

организовать контроль за своевременным  вывозом твердых бытовых отходов с придомовых территорий и их санитарным состоянием;

6.Рекомендовать:

6.1.Отделению полиции  МО МВД России «Краснобаковский» ( Долинину А.Б.) организовать контроль подъездов (подходов) к ледовому  пешеходному переходу через р.Ветлуга  в районе д.Булдаково- п.Глухое и к водоемам в местах массового лова рыбы.

6.2.ГБУЗ НО « Варнавинская ЦРБ»( Баранову Г.И.)  предусмотреть наличие запаса медицинских лекарственных препаратов, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемиологическим показаниям.

6.3.Варнавинскому РЭС ПО «Семеновские электрические сети» филиала                           « Нижновэнерго» ОАО « Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания Центра и Приволжья», Варнавинскому РУС:

6.3.1.провести ревизию линий электропередач и связи,  расположенных на паводкоопасных территориях, привести их в готовность к безаварийному пропуску паводка;

6.3.2.обеспечить контроль  за состоянием и безаварийной работой  коммуникаций в период весеннего половодья;

6.3.3.проверить  готовность аварийных бригад по восстановлению разрушенных коммуникаций, обеспеченность их на период весеннего половодья необходимым аварийным запасом материалов,  оборудованием, транспортом, ГСМ.

6.4. ГКУ НО « Госветуправление  Варнавинского района» обеспечить контроль за состоянием сибиреязвенных захоронений, в соответствие с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации  4 декабря 1995 года № 12-7-2/469.

7. Управлению капитального строительства и коммунального хозяйства администрации Варнавинского муниципального района( Шувагиной Н.П.):

7.1.во взаимодействии с организацией,  обслуживающей мосты,  в срок до 11 апреля  2016 года   организовать проверку готовности водопропускных сооружений, мостов на дорогах общего пользования к пропуску весеннего половодья, при необходимости принять меры по их расчистке, ремонту, дополнительному укреплению;

7.2. усилить  лабораторный контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению централизованными системами и децентрализованными источниками водоснабжения;

7.3.совместно с МУП « Варнавинкоммунсервис», МУП « Северный», ООО «Восходкоммин», МУП « Водоканал» обеспечить запасы средств дезинфекции воды каптажей, скважин и общественных колодцев.

8.Рекомендовать Варнавинскому филиалу ООО ДСК « Гранит»( Огневу Д.Е.):

8.1. провести очистку входных и выходных отверстий водопропускных труб от снега, наледи и других предметов

8.2. создать необходимые запасы инертных материалов для укрепления  дорожного полотна на случай возникновения аварийных ситуаций и проведения укрепительных  мероприятий.

9.Сектору по МР и делам ГОЧС( Пепловой Т.Н.):

9.1.на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Варнавинского района рассмотреть вопрос готовности к весеннему половодью 2016 года;

9.2.уточнить схему, порядок оповещения и способ доведения сигналов оповещения до членов  районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

9.3. в марте организовать проведение тренировки  на предмет готовности сил и средств террииториальной подсистемы  единой  государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых  к выполнению противоповодковых мероприятий.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации  района,  председателя комиссии по ЧС и ОПБ Фролова А.Г.

Глава администрации района	                                                                       С.А.Смирнов

Приложение  1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Варнавинского муниципального  района

от «04» марта  2016 г..№ 124

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных  с прохождением весеннего половодья

на территории Варнавинского муниципального района в 2016 году

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативно-правовых актов поселений по планированию и подготовке к безаварийному пропуску половодья | март | Главы администраций р.п. Варнавино, сельсоветов, руководители хоз. объектов ( по согласованию) |
|  | Проведение заседания КЧC и ОПБ, ОШ по координации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в период весенноего половодья. | Март-апрель | Председатель КЧC и ОПБ района |
|  | Уточнение зон возможного затопления территорий на основе существующих прогнозов и имеющихся данных | Период весеннего половодья | Главы администраций р.п. Варнавино, сельсоветов, руководители хоз. объектов ( по согласованию) |
|  | Организация работы оперативной группы КЧС и ОПБ района. Организация при необходимости круглосуточного дежурства. | Период весеннего половодья | Председатель комиссии КЧС и ОПБ района |
|  | Усилить производственно-лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению. | март-апрель | МУП « Варнавинскоммунсервис», МУП « Северный», МУП « Водоканал»,ООО Восходкоммин» ( по согласованию) |
|  | Выполнение режимных мероприятий 1-го пояса зон санитарной охраны водоисточников | март-апрель | МУП « Варнавинскоммунсервис», МУП « Северный», МУП « Водоканал»,ООО Восходкоммин» ( по согласованию) |
|  | Организовать очистку входных и выходных отверстий водопропускных труб от снега, наледи и других предметов | март-апрель | УКС и КХ, организация обслуживающая мосты, ООО ДСК « Гранит» ( по согласованию) |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению готовности ГТС на п.Восход к пропуску весеннего половодья. | До 10 апреля | Глава администрации Восходовского сельсовета, ООО « Восходкоммин» ( по согласованию) |
|  | Организация контроля за состоянием и работой гидротехнического сооружения на п.Восход | Период весеннего половодья | Глава администрации Восходовского сельсовета, ООО « Восходкоммин» ( по согласованию) |
|  | Создать необходимые запасы инертных материалов ( песок, щебень, гравий и др.) для укрепления ГТС ( дамб и дорожного полотна) на случай возникновения аварийных ситуаций и проведения инженерных мероприятий | март-апрель | УКС и КХ, ООО ДСК « Гранит» , ООО « Восходкоммин» ( по согласованию) |
|  | Организация постоянного мониторинга за развитием ледовой и паводковой обстановки | Период весеннего половодья | Главы администраций поселений ( по согласованию) |
|  | Обеспечение контроля за складывающейся обстановкой в местах традиционного массового лова рыбы в период половодья, установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед. | Период весеннего половодья | Главы администраций р.п. Варнавино, сельсоветов ( по согласованию) |
|  | Организовать контроль за ежедневным вывозом твердых бытовых отходов с придомовых территории и их санитарным содержанием. | Период весеннего половодья | Организация ЖКХ, главы администраций поселени ( по согласованию) |
|  | Обследование зон, подвергшихся подтоплению, уточнение объемов ущерба и расчет финансовых затрат на восстановление | в установленные сроки | Балансодержатели объектов, где произошел ущерб, УКС и КХ, главы администраций р.п. Варнавино и сельсоветов, (по согласованию), |
|  | Провести обследование имеющихся скотомогильников, попадающих в зону возможных паводковых вод | до 5 апреля | ГУНО « Госветуправление Варнавинского района» ( по согласованию) |
|  | Усилить контроль за безопасностью людей при эксплуатации пешеходного ледового перехода, особенно на стадии окончания эксплуатации | март, апрель | Администрация Михаленинского сельсовета (по согласованию) |
|  | В населенных пунктах заречной части района создать месячный запас продуктов питания, предметов первой необходимости и медицинских препаратов для населения. | апрель | Администрация Михаленинского сельсовета (по согласованию) |
|  | Организовать постоянно действующую радиосвязь с населенными пунктами заречной части | апрель, май | Администрация Михаленинского сельсовета (по согласованию) |
|  | Привести в рабочее состояние плавсредство для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения | до 15.04.2016 г. | Администрация Михаленинского сельсовета (по согласованию) |
|  | Организовать доведение до населения и распространения памяток о правилах безопасного поведения на водных объектах и об опасности выхода на лед, о мерах при прохождении паводка. | до 20 апреля | Главы администраций р.п. Варнавино, сельсоветов ( по согласованию) |
|  | Организация оповещения населения через средства массовой информации о прохождения половодья | в течение прохождения паводка | Члены районной противопаводковой комиссии |
|  | Закрыть ледовый переход с доведением до населения через средства массовой информации | при уменьшении ледового покрова до 15 см | Администрация Михаленинского сельсовета (по согласованию) |
|  | Провести мониторинг наличия исправных правсредств с мотором на территории Михаленинского сельсовета | до 15.04.2016 г. | Администрация Михаленинского сельсовета (по согласованию) |
|  | Организовать мониторинг за подъемом уровня воды в р.Ветлуга | С 17.04.2016 г. | ЕДДС Варнавинского района |
|  | Организовать уборку снежных и ледовых масс с придомовых территорий, подверженных подтоплению. | постоянно | Главы администраций поселений |
|  | Обеспечить бесперебойную работу насосной станции в п.Северный | постоянно | Директор МУП « Северный» |

Приложение  2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Варнавинского муниципального  района

от «04» марта  2016 г.№ 124

СОСТАВ

оперативного штаба по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, контролю  за паводковой обстановкой, предупреждению и ликвидации последствий паводка

1.Фролов А.Г.- заместитель главы администрации района, председатель комиссии.

2.Шувагина Н.П.- и.о.начальника УКС и КХ, заместитель председателя комиссии.

3.Пеплова Т.Н.- заведующая сектором по мобилизационной работе и  делам ГОЧС администрации района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

1.Токарева Л.А.- и.о.заместителя главы администрации, начальник управления экономики и промышленного развития администрации района;

2.Смолин В.А.- начальник управления сельского хозяйства;

3.Новоселов А.Ю.- начальник отделения полиции (дислокация п. Варнавино) МО МВД России «Краснобаковский» (по согласованию);

4.Серебрякова Н.В.- начальник финансового управления  администрации района;

5.Кириллов В.М.- директор МУП « Варнавинкоммунсервис»;

6.Котерин А.Н.- директор ООО  « Восходкоммин» (по согласованию);

7.Жемчугов А.Н. – руководитель МУП « Северный»

8.Кадушкина И.Н.- зав. сектором экологии, природопользования и туризма администрации района

9.Огнев Д.Е. –  руководитель Варнавинского филиала  ООО ДСК  « Гранит» (по согласованию).

10.Бобров В.И.- начальник Варнавинского РЭС ПО «Семеновские электрические сети» филиала « Нижновэнерго» ОАО « Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания Центра и Приволжья» (по согласованию);

11. Дубов Л.В.- начальник ГУ НО «Госветуправление Варнавинского  района» (по согласованию).

12.Шишин М.В.- ведущий специалист Ветлужского межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды( по согласованию).

13.Главы администраций  поселений (по необходимости, по согласованию).

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Варнавинского  муниципального района

от «04» марта 2016 г. № 124

Состав сил и средств, привлекаемых на выполнение  ротивопаводковых мероприятий, проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ  на территории  Варнавинского муниципального района

| № п/п | Наименование организации | Кол-во выделяемых формирований | Наименование выделяемых формирований | Время готовности, час | Кол-во личного состава | Техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП « Варнавинкоммунсервис» | 1 | Группа по ремонту водопроводно-канализационных сетей | Ч+2 | 7 | УАЗ-1 ед, КО-1 ед, самосвал-1 ед,экскаватор-1 , сварочный аппарат |
| 2 | ООО « Восходовские коммунальные инвестиции» | 1 | Звено по обслуживанию ГТС на п. Восход | Ч+2 | 4 | экскаватор-1 , сварочный аппарат-1 ед |
| 3 | Варнавинский филиал ООО ДСК «Гранит» | 1 | Группа по восстановлению дорог и мостов | Ч+2 | 5 | самосвал-2 ед, бульдозер-1 ед,трактор-2 ед, |
| 4 | МУП Варнавинского района «Северный» | 1 | Звено по ремонту водопроводно-канализационных сетей | Ч+2 | 4 | сварочный аппарат-1 ед |
| 5 | Отделение полиции ( дислокация п.Варнавино) МО МВД России « Краснобаковский» | 1 | Группа охраны общественного порядка | Ч+1 | 16 | УАЗ-1 ед., ГАЗ-1 ед. |
| 6 | Варнавинский РУС | 1 | Звено по ремонту и восстановлению связи | Ч+2 | 3 | УАЗ-1 ед. |
| 7 | Варнавинский РЭС | 1 | Команда по восстановлению поврежденных электролиний | Ч+1 | 13 | ГАЗ-66-2 ед., «Садко»-1 ед. |
| 8 | Пожарно –спасательная часть № 124 | 1 | Силы МЧС | Ч+1 | 5 | АЦ-40-1 ед. |
| 9 | Пожарная часть № 125 | 1 | Силы МЧС | Ч+1 | 5 | АЦ-40-1 ед. |
| 10 | Администрация района | 1 | Оперативная группа | Ч+1 | 5 | УАЗ-1 ед., лодка с мотором-1 ед. |