Администрация Варнавинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| «30» марта 2021 года | № 207 |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Варнавинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 годы» |

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 г. N 168 "Об утверждении государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы" администрация Варнавинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Варнавинского муниципального района Нижегородской области на 2021 - 2025 годы".

2. Сектору информационного обеспечения администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Варнавинского муниципального района Нижегородской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления социальной политики администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области И.В. Копылову.

Глава местного самоуправления                                                                           С.А.Смирнов

# Утверждена

постановлением администрации

Варнавинского муниципального района

Нижегородской области

от 30.03.2021 N 207

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 - 2025 ГОДЫ"

(далее – Программа)

## 1. Паспорт Программы

| 1.1. Наименование Программы | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Варнавинского муниципального района Нижегородской области на 2021 - 2025 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ); Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 г. N 3; Распоряжение Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2007 г. N 2084-р "О реализации на территории Нижегородской области Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; Постановление Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 г. N 168 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы" (далее – Региональная Программа) |
| 1.3. Заказчик Программы | Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области |
| 1.4. Разработчик Программы | Управление социальной политики администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области |
| 1.5. Исполнитель основных мероприятий Программы | Управление социальной политики администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области |
| 1.6. Основная цель Программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома) |
| 1.7. Задачи Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Варнавинского муниципального района Нижегородской области. 2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. 3. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов. 4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками Программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы |
| 1.8.Сроки реализации Программы | 2021 - 2025 годы, в том числе: 1 этап: 2021 - 2022 годы; 2 этап: 2022 - 2023 годы; 3 этап: 2023 - 2024 годы; 4 этап: 2024 - 2025 годы. |
| 1.9. Участник Программы | Варнавинский муниципальный район Нижегородской области |
| 1.9. Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 142837005,21 рублей, в том числе по источникам финансирования: средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) – 136643997,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 4954406,00 руб.; средства местного бюджета – 1238602,21 руб. |
|  | Финансирование 1 этапа мероприятий Программы составляет 6687327,57 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ – 6415690,00 руб., в том числе: в 2021 году – 6415690,00 руб.; в 2022 году - 0,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 217310,00 руб., в том числе: в 2021 году – 217310,00 руб.; в 2022 году - 0,00 руб.; средства местного бюджета – 54327,57 руб., в том числе: в 2021 году - 54327,57 руб.; в 2022 году – 0,00 руб. |
|  | Финансирование 2 этапа мероприятий Программы составляет 15563465,64 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ – 14712109,00 руб., в том числе: в 2022 году – 14712109,00 руб.; в 2023 году - 0,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 681085,00 руб., в том числе: в 2022 году – 681085,00 руб.; в 2023 году - 0,00 руб.; средства местного бюджета – 170271,64 руб., в том числе: в 2022 году – 170271,64 руб.; в 2023 году – 0,00 руб. |
|  | Финансирование 3 этапа мероприятий Программы составляет 102819563,60 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ – 98460217,00 руб., в том числе: в 2023 году – 98460217,00 руб.; в 2024 году - 0,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 3487477,00 руб., в том числе: в 2023 году – 3487477,00 руб.; в 2024 году - 0,00 руб.; средства местного бюджета – 871869,60 руб., в том числе: в 2023 году – 871869,60 руб.; в 2024 году – 0,00 руб. |
|  | Финансирование 4 этапа мероприятий Программы составляет 17766648,40 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ – 17055981,00 руб., в том числе: в 2024 году – 17055981,00 руб.; в 2025 году - 0,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 568534,00 руб., в том числе: в 2024 году – 568534,00 руб.; в 2025 году - 0,00 руб.; средства местного бюджета – 142133,40 руб., в том числе: в 2024 году – 142133,40 руб.; в 2025 году – 0,00 руб. |
| 1.10. Планируемые показатели выполнения Программы | 1. Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы. 2. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы. Цифровые данные по планируемым показателям выполнения Программы приведены в Приложении 3 к настоящей Программе |
| 1.11. Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области |

## 2. Содержание Программы

Одним из приоритетов жилищной политики как на уровне Нижегородской области, так и в Варнавинском муниципальном районе является обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе выполнение обязательств по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то есть аварийных и ветхих домах.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения.

Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Нижегородской области, и требует скорейшего решения ее с использованием программно-целевого метода.

В настоящее время на территории Варнавинского муниципального района Нижегородской области за период с 01 января 2012 года до 1 января 2017 г. были признаны аварийными и подлежащими сносу по причине физического износа в процессе эксплуатации 9 многоквартирных жилых дома, которые предусмотрено расселить в рамках реализации Программы (1 этап: 2021 - 2022 годы; 2 этап: 2022 - 2023 годы; 3 этап: 2023 - 2024 годы; 4 этап: 2024-2025 годы).

## 3. Критерии отбора аварийных домов на территории

Варнавинского муниципального района Нижегородской области

для расселения в рамках Программы, распределение аварийных

многоквартирных домов между этапами Программы

В перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы, включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными до 1 января 2017 г. по причине физического износа в процессе эксплуатации и сведения о которых содержатся в Реестре аварийных домов Нижегородской области.

Очередность расселения многоквартирных домов в рамках Программы определяется исходя из даты признания таких домов аварийными. В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда.

Необходимость досрочного расселения многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения подтверждается решениями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области.

## Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г., с планируемыми датами окончания переселения приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

## 4. Мероприятия по переселению граждан

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов адресного перечня Программы осуществляется в четыре этапа в рамках реализации соответствующих этапов Региональной Программы, в том числе:

- первый этап - с 1 января 2021г. по 31 декабря 2022 г. соответствует 3 этапу Региональной Программы

- второй этап - с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г. соответствует 4 этапу Региональной Программы

- третий этап - с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2024 г. соответствует 5 этапу Региональной Программы

- четвертый этап - с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2025 г. соответствует 6 этапу Региональной Программы.

Мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в адресный перечень Программы отдельно по каждому этапу реализации, осуществляются администрацией Варнавинского муниципального района Нижегородской области не позднее сроков завершения реализации каждого этапа.

Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области в рамках реализации Программы осуществляет:

- приобретение жилых помещений у застройщиков или иных лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, а также в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- строительство многоквартирных домов, а также домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, содержащих положения о передаче земельного участка на праве безвозмездного срочного пользования для строительства таких домов в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 24 Земельного кодекса Российской Федерации непосредственно подрядчикам, с которыми заключены такие контракты. При размещении аукционной документации на право заключения данного вида контрактов органы местного самоуправления вправе объединять в предмете одного лота на выполнение работ по разработке проектной документации и последующему строительству;

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Приобретение (строительство) благоустроенных жилых помещений (многоквартирных домов) на средства районного бюджета, в том числе за счет субсидий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Варнавинского муниципального района Нижегородской области по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Программы, должны соответствовать требованиям, определенным Региональной Программой.

Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области по итогам регистрации права собственности на приобретенные (построенные) благоустроенные жилые помещения предоставляет гражданам на основании:

- договоров социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- договоров мены на изымаемые у собственников жилые помещения в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию и юридическим лицам) в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Информация о выбранных (планируемых) в рамках Программы способах переселения граждан из аварийных многоквартирных домов приведена в приложении 2 к Программе.

## 5. Условия предоставления финансовой поддержки

Варнавинский муниципальный район Нижегородской области имеет право на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ и областного бюджета для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в результате выполнения следующих обязательных условий:

- осуществляет учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ" 2.0 государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сети Интернет по адресу ais.reformagkh.ru (далее - Система 2.0) в соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, утвержденными приказом министерства строительства Нижегородской области от 29 октября 2015 г. N 17/од (далее - Реестр аварийных многоквартирных домов Нижегородской области);

- соответствует уровню показателей, подтверждающих проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства на основании пунктов 4 и 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона N 185-ФЗ;

- представляет в министерство строительства Нижегородской области информацию о ежегодных объемах и очередности расселения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными по причине физического износа, из числа домов, сведения о которых содержатся в Реестре аварийных домов Нижегородской области;

- берет на себя обязательства (заключение соглашений) о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета, а также обязательства (при необходимости) по финансированию улучшения жилищных условий граждан при переселении.

## 6. Порядок формирования, цели и условия предоставления

субсидий на реализацию Программы

Субсидии имеют целевое назначение. Целью предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Варнавинскому муниципальному району является обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Уведомления о предоставлении (об изменении) субсидий Варнавинскому муниципальному району формируются министерством строительства Нижегородской области в соответствии с Порядком составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета, утвержденным приказом министерства финансов Нижегородской области от 23 декабря 2015 г. N 274.

Предоставление субсидий Варнавинскому муниципальному району Нижегородской области осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на реализацию соответствующего этапа Региональной Программы, заключенного в рамках Региональной Программы между администрацией района и министерством строительства Нижегородской области.

Варнавинскому муниципальному району Нижегородской области предоставляются следующие виды субсидий:

а) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

б) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, осуществляется в течение срока реализации этапа Программы.

Не допускается расходование субсидий в рамках Программы для приобретения (строительства) благоустроенных жилых помещений в части оплаты стоимости, превышающей предельную стоимость 1 квадратного метра, установленную Программой.

Распределение субсидий за счет средств Фонда, средств областного бюджета между аварийными домами в разрезе этапов реализации Программы осуществляется пропорционально площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (без учета лоджий и балконов), включенных в адресный перечень Программы.

Объемы субсидий за счет средств Фонда, средств областного бюджета, распределенные между этапами реализации Программы, приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

## 7. Стоимость приобретения (строительства) жилых помещений

## на территории Варнавинского муниципального района, предоставляемых

## гражданам, и размер выкупной цены одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32

Жилищного кодекса Российской Федерации

В рамках реализации мероприятий Программы размер планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, устанавливается поэтапно в размере, определяемом Региональной Программой.

Фактическая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, определяется текстами муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках реализации Программы.

Планируемый размер выкупной стоимости одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в рамках Программы, приравнивается к планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяется администрацией района на стадии реализации Программы в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

## 8. Объем финансирования Программы за счет

средств районного бюджета

Реализация программных мероприятий предусматривает наличие обязательств по расходованию средств районного бюджета на следующие цели:

а) обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

б) обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, то есть финансирования дополнительной площади благоустроенных жилых помещения, приобретаемых (строящихся) в рамках заключенных муниципальных контрактов;

## 9. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы на территории Варнавинского муниципального района осуществляет администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области.

## Приложение 1

к муниципальной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

Территории Варнавинского муниципального района

Нижегородской области на 2021 - 2025 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 Г.

| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | Номер этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |  |
| 1 | Варнавино | р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 30 | 1900 | 30.11.2012 | 158,20 | 7 | 31.12.2022 | 1 |
| 2 | Варнавино | р.п. Варнавино, ул. Комсомольская, д. 11 | 1910 | 25.09.2014 | 168,10 | 4 | 31.12.2023 | 2 |
| 3 | Варнавино | р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 40 | 1970 | 25.09.2014 | 123,18 | 7 | 31.12.2023 | 2 |
| 4 | Варнавино | р.п. Варнавино, ул. 3 Интернационала, д. 1 | 1920 | 23.10.2014 | 76,90 | 2 | 31.12.2023 | 2 |
| 5 | Варнавино | п. Мирный, ул. Садовая, д. 12 | 1970 | 09.12.2014 | 50,00 | 1 | 31.12.2023 | 3 |
| 6 | п Северный | п. Северный, ул. Победы, д. 4 | 1980 | 17.09.2015 | 1 245,28 | 51 | 31.12.2024 | 3 |
| 7 | п Северный | п. Северный, ул. Победы, д. 5 | 1981 | 17.09.2015 | 1 137,09 | 43 | 31.12.2024 | 3 |
| 8 | Варнавино | р.п. Варнавино, ул. Комсомольская, д. 5 | 1910 | 17.03.2016 | 303,70 | 12 | 31.12.2024 | 4 |
| 9 | Варнавино | р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 31 | 1950 | 16.06.2016 | 116,60 | 5 | 31.12.2024 | 4 |
| Итого по Варнавинскому муниципальному району | х | х | 3379,05 | 132 | х | Х |

## Приложение 2

к муниципальной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

Территории Варнавинского муниципального района

Нижегородской области на 2021 - 2025 годы"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 Г., ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений |
| --- | --- | --- |
|  |  | за счет бюджетных средств |
|  |  | Всего | в том числе: |
|  |  |  | Строительство домов | Приобретение жилых домов у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Выкуп жилых помещений у собственников |
|  |  |  |  | в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |
|  |  | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв.м. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |
| 1 | Варнавинский муниципальный район по этапу 2021-2022гг | 158,20 | 158,20 | 6687327,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,20 | 6687327,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Варнавинский муниципальный район по этапу 2022-2023гг | 368,18 | 368,18 | 15563465,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,18 | 15563465,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Варнавинский муниципальный район по этапу 2023-2024гг | 2432,37 | 2432,37 | 102819563,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2432,37 | 102819563,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Варнавинский муниципальный район по этапу 2024-2025гг | 420,30 | 420,30 | 17766648,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 17766648,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 3

к муниципальной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

Территории Варнавинского муниципального района

Нижегородской области на 2021 - 2025 годы"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 Г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы | кв.м. | 158,2 | 368,18 | 2432,37 | 420,30 | 0,00 |
| 2 | Число переселенных жителей в результате выполнения Программы | чел. | 7 | 13 | 95 | 17 | 0 |

## Приложение 4

к муниципальной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

Территории Варнавинского муниципального района

Нижегородской области на 2021 - 2025 годы"

ОБЪЕМ СУБСИДИЙ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ ФОНДА ЖКХ

| В рамках реализации 1 этапа Программы |
| --- |
| Субсидии за счет средств Фонда ЖКХ (руб.) | Субсидии за счет средств областного бюджета (руб.) | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета (руб.) |
| 2021 год | 2022 год | 2021 год | 2022г | 2021г | 2022г |
| 6415690,00 | 0,00 | 217310,00 | 0,00 | 54327,57 | 0,00 |
| В рамках реализации 2 этапа Программы |
| Субсидии за счет средств Фонда ЖКХ (руб.) | Субсидии за счет средств областного бюджета (руб.) | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета (руб.) |
| 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2023 год |
| 14712109,00 | 0,00 | 681085,00 | 0,00 | 170271,64 | 0,00 |
| В рамках реализации 3 этапа Программы |
| Субсидии за счет средств Фонда ЖКХ (руб.) | Субсидии за счет средств областного бюджета (руб.) | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета (руб.) |
| 2023 год | 2024год | 2023 год | 2024 год | 2023 год | 2024 год |
| 98460217,00 | 0,00 | 3487477,00 | 0,00 | 871869,60 | 0,00 |
| В рамках реализации 4 этапа Программы |
| Субсидии за счет средств Фонда ЖКХ (руб.) | Субсидии за счет средств областного бюджета (руб.) | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета (руб.) |
| 2024 год | 2025 год | 2024 год | 2025 год | 2024 год | 2025 год |
| 17055981 | 0,00 | 568534,00 | 0,00 | 142133,40 | 0,00 |