АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2020	               д. Михаленино		         №  11

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района в 2020 году

В соответствии с  Федеральным  законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Нижегородской области от 04 января 1996 года № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера»,  в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Михаленинского сельсовета, проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки, администрация Михаленинского сельсовета постановляет:

Ӏ. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья   на территории Михаленинского сельсовета в 2020 году  (Приложение 1).

2. Организовать постоянный контроль за развитием ледовой и паводковой обстановки на территории Михаленинского сельсовета;

3. Обеспечить надежное доведение информации до населения, попадающего в зону возможного   подтопления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Михаленинского сельсовета                                           Н.С.Черемухина

Приложение  1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Варнавинского муниципального  района

от 16.03.2020 г. № 11

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных  с прохождением весеннего половодья   на территории Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района в 2020 году

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативно-правовых акта поселений по планированию и подготовке к безаварийному пропуску половодья | март | Глава администрации |
|  | Уточнение зон возможного затопления территорий на основе существующих прогнозов и имеющихся данных | Период весеннего половодья | Глава администрации |
|  | Организация постоянного мониторинга за развитием ледовой и паводковой обстановки | Период весеннего половодья | Глава администрации |
|  | Обеспечение контроля за складывающейся обстановкой в местах традиционного массового лова рыбы в период половодья, установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед. | Период весеннего половодья | Глава администрации |
|  | Обследование зон, подвергшихся подтоплению, уточнение объемов ущерба и расчет финансовых затрат на восстановление | в установленные сроки | Глава администрации |
|  | В населенных пунктах заречной части сельского поселения создать месячный запас продуктов питания, предметов первой необходимости и медицинских препаратов для населения. | апрель | Администрация Михаленинского сельсовета (по согласованию) |
|  | Организовать постоянно действующую связь с населенными пунктами заречной части | апрель, май | Администрация Михаленинского сельсовета |
|  | Привести в рабочее состояние плавсредство для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения заречной части | до 15 апреля | Администрация Михаленинского сельсовета |
|  | Организовать доведение до населения и распространения памяток о правилах безопасного поведения на водных объектах и об опасности выхода на лед, о мерах при прохождении паводка. | до 1 апреля | Глава администрации |
|  | Провести мониторинг наличия исправных правсредств с мотором на территории Михаленинского сельсовета | до 15 апреля | Администрация Михаленинского сельсовета |
|  | Организовать уборку снежных и ледовых масс с придомовых территорий, подверженных подтоплению. | постоянно | Глава администрации |