УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП Варнавинского района

«Варнавинкоммунсервис»

_____________ В.М.Кириллов

План мероприятий МУП «Варнавинкоммунсервис» по текущему ремонту жилищного

фонда на 2013 год

| № п/п | Адрес | Вид работ | Ед.измерен. | Объем | Сметная стоимость тыс. рублей. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Советская, д.1. | Замена входных дверей | шт. | 2 | 22,0 | июнь-июль |
| 2 | ул. Советская, д.3. | Частичный ремонт кровли | кв.м | 15 | 4,0 | июль-август |
|  |  | Замена входных дверей | шт. | 2 | 22,0 | июль-август |
| 3 | ул. Советская, д.5. | Частичный ремонт кровли | кв.м. | 15 | 4,0 | август |
|  |  | Замена входных дверей | шт. | 2 | 22,0 | июль |
| 4 | ул. Советская, д.7 | Частичный ремонт кровли | кв.м. | 15 | 4,0 | август |
| 5 | ул. Молодежная, д.21. | Замена входных дверей | шт. | 1 | 11,0 | сентябрь |
|  |  | Частичный ремонт кровли | кв.м. | 30 | 8,0 | август |
|  |  | Ремонт оконного блока | шт. | 1 | 1,2 | июнь-июль |
| 6 | ул. Нижегородская,50 | Частичный ремонт кровли | кв.м. | 10 | 3,0 | август |
| 7 | ул. Советская, д.14. | Ремонт подъезда | шт. | 3 | 45,0 | август – сентябрь |
| 8 | ул. Продотрядников, д.12. | Ремонт входных дверей | шт. | 2 | 8,25 | июнь |
| 9 | ул. Советская, д.2 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 34 | 10,0 | август-сентябрь |
| 10 | ул. Молодежная, д.20 | Ремонт подъездов | шт. | 3 | 45,0 | июль |
| Итого: |  | 209,45 |

# Заведующий жилищным отделом _____________________ Трубилов Д.А..