АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСХОДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 апреля 2021 года	№ 9

«Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Восходовского сельсовета в 2021 году»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 04 января 1996 года № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера», постановления администрации Варнавинского муниципального района от 17.03.2021 года № 162 "Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Варнавинского муниципального района в 2021  году", в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Восходовского сельсовета, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья в 2021 году (Приложение 1).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии (Приложение 2).

3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ (Приложение 3).

4. Противопаводковой комиссии:

- уточнить зоны возможного затопления территорий поселений до 15.04.2021 года;

- организовать постоянный мониторинг за развитием ледовой и паводковой обстановки;

- проверить состояние, и, при необходимости, провести комплекс инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб в наиболее уязвимых местах;

- провести работу по выявлению и устранению потенциально опасных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах возможного подтопления;

- до наступления устойчивых отметок уровня воды на водоемах, организовать их безопасную эксплуатацию в период весеннего половодья;

- обеспечить надежное доведение информации до населения, подпадающего в зону возможного подтопления;

- организовать еженедельный осмотр участков водопроводных и канализационных сетей, расположенных в зонах возможного подтопления;

- организовать контроль за своевременным вывозом твердых бытовых отходов с придомовых территорий и их санитарным состоянием.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Восходовского

сельсовета                                                                                                          В.А.Гайчук

Приложение 1

Утверждено постановлением

администрации Восходовского сельсовета

от 05.04.2021 г. № 9

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Восходовского сельсовета, связанных с прохождением весеннего половодья 2021 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативно-правовых актов по планированию и подготовке к безаварийному пропуску половодья. | март | Глава администрации |
| 2 | Проведение заседаний в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья | апрель | Председатель противопаводковой комиссии |
| 3 | Организовать доведение до населения и распространения памяток о правилах безопасного поведения на водных объектах и об опасности выхода на лед, о мерах при прохождении паводка | До 9 апреля | Специалист 1 категории |
| 4 | Уточнение зон возможного затопления территорий на основе прогнозов и фактических данных | Период весеннего половодья | Глава администрации |
| 5 | Усилить производственно-лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению | март-апрель | МУП «Теплоснабжение» |
| 6 | Выполнение режимных мероприятий 1-го пояса зон санитарной охраны водоисточников | март-апрель | МУП «Теплоснабжение» |
| 7 | Проверка готовности водопропускных сооружений, ГТС к пропуску весеннего половодья | Период весеннего половодья | Глава администрации, МУП «Теплоснабжение» |
| 8 | Выполнение мероприятий по обеспечению готовности гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья | До 10 апреля | Глава администрации, МУП «Теплоснабжение» |
| 9 | Организация контроля за состоянием и работой гидротехнических сооружений | Период весеннего половодья | Глава администрации, МУП «Теплоснабжение» |
| 10 | Создать необходимые запасы инертных материалов (песок, щебень, гравий и др.) для укрепления ГТС (дамб и дорожного полотна) на случай возникновения аварийных ситуаций и проведения инженерных мероприятий | март-апрель | МУП «Теплоснабжение» |
| 11 | Организация постоянного мониторинга за развитием ледовой и паводковой обстановки | Период весеннего половодья | Глава администрации |
| 12 | Организация оповещения населения о прохождении половодья | В течение прохождения паводка | Члены противопаводковой комиссии |
| 13 | Обеспечение контроля за складывающейся обстановкой в местах традиционного массового лова рыбы в период половодья, установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед. | Период весеннего половодья | Глава администрации |
| 14 | Организация (при необходимости) круглосуточного дежурства работников администрации Восходовского сельсовета | Период весеннего половодья | Председатель противопаводковой комиссии |
| 15 | Организовать уборку снежных и ледовых масс с придомовых территорий, подверженных подтоплению | постоянно | Глава администрации |
| 16 | Обследование зон, подвергшихся подтоплению, уточнение объемов ущерба и расчет финансовых затрат на восстановление | В установленные сроки | Районная противопаводковая комиссия, глава администрации |

Приложение 2

Утвержден постановлением

администрации Восходовского сельсовета

от 05.04.2021 г. № 9

СОСТАВ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

Гайчук В.А. – глава администрации – председатель комиссии

Нефедова Н.А. – зам.главы администрации – секретарь

Члены комиссии:

- Солодовников А.Н. – гл.инженер ФКУ ИК-7 (по согласованию)

- Барабаш А.В. – гл.инженер МУП Варнавинского района «Теплоснабжение» (по согласованию)

Приложение № 3

Утвержден постановлением

администрации Восходовского сельсовета

от 05.04.2021 г. № 9

СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ

| № п/п | Наименование организации | Количество выделяемых формирований | Наименование выделяемых формирований | Время готовности, час | Кол-во личного состава | Техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП Варнавинского района «Теплоснабжение» | 1 | Звено по обслуживанию ГТС | Ч+2 | 4 | Экскаватор-1 ед., Сварочный аппарат-1 ед. |
| 2 | Варнавинский филиал ООО «ДорСтройНН» | 1 | Группа по восстановлению дорог и мостов | Ч+2 | 5 | Самосвал-2 ед., Бульдозер-1 ед., Трактор-2 ед. |
| 3 | Отделение полиции (дислокация п.Варнавино) МО МВД России «Краснобаковский» | 1 | Группа охраны общественного порядка | Ч+1 | 1 | УАЗ-1 ед. |
| 4 | Администрация Восходовского сельсовета | 1 | Оперативная группа | Ч+1 | 3 | НИВА- 1 ед. |