«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

Варнавинского района

Нижегородской области

/С.А. Смирнов/

«09» апреля 2018г.

Дорожная карта

по обеспечению многодетных семей, состоящих на учёте в администрации Варнавинского муниципального района

Нижегородской области, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, и обеспечению указанных земельных участков объектами инженерной и дорожной инфраструктуры на 2018г.

| Земельные участки в р.п. Варнавино |
| --- |
| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| 1 | Определение точек подключения инженерной инфраструктуры к сетям ресурсоснабжающих организаций | Управление капитального строительства и коммунального хозяйства администрации Варнавинского района (Далее УКСиКХ) | Выполнено |
| 2 | Внесение изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования | Сектор архитектуры и градостроительства администрации Варнавинского района | Не требуется |
| 3 | Подготовка и согласование проекта планировки и межевания территории в р.п. Варнавино | Сектор архитектуры и градостроительства администрации Варнавинского района | Не требуется |
| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| 4 | Проведение кадастровых работ с целью формирования земельных участков для ИЖС и регистрации права на вновь сформированные участки | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Варнавинского района (Далее – КУМИ) | Выполнено |
| 5 | Проведение работ по освобождению территории от зелёных насаждений | Администрация р.п. Варнавино | До 15.06.2018г. |
| 6 | Разработка и утверждение проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках в р.п. Варнавино | УКСиКХ | Выполнено |
| 7 | Резервирование средств муниципального бюджета на обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в р.п. Варнавино | Финансовое управление администрации Варнавинского района | До 16.04.2018г. |
| 8 | Подача заявки на предоставление субсидии областного бюджета бюджету Варнавинского муниципального района на обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в р.п. Варнавино | УКСиКХ | До 20.04.2018г. |
| 9 | Организация конкурсного отбора подрядчиков и заключение муниципальных контрактов на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры | УКСиКХ | 10.07.2018-20.08.2018г. |
| 10 | Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры | Подрядчик | 20.08.2018-20.09.2018г. |
| 11 | Подписание актов приема-передачи вновь построенных объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в муниципальную собственность Варнавинского муниципального района | УКСиКХ | До 01.10.2018г. |
| 12 | Согласование технологического присоединения вновь построенных объектов инженерной инфраструктуры к сетям ресурсоснабжающих организаций | УКСиКХ совместно с ресурсоснабжающими организациями | До 15.10.2018г. |
| 13 | Формирование и утверждение перечней земельных участков для предоставления многодетным семьям, состоящим на учёте в администрации Варнавинского муниципального района | КУМИ | До 19.10.2018г. |
| 14 | Организация жеребьёвок земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных в р.п. Варнавино | КУМИ | До 31.10.2018г. |
|  | Количество земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 5 (пять) ед. |  |  |